北流市县域医共体资源共享中心及中心药房建设项目

基于医共体平台的智慧药事服务中心系统建设设计方案评估服务需求

一、项目背景与目标

为科学推进北流市县域医共体资源共享中心及中心药房建设项目基于医共体平台的智慧药事服务中心系统建设，确保建设设计方案符合实际业务需求并具备可实施性，现计划引入第三方专业评审机构，对项目建设设计方案及投资概算等开展客观、公正的专业评审。

二、服务内容与交付要求

（一）核心服务内容

1. 材料预审：负责对提供的《项目建设设计方案》、《投资概算》等材料进行预审，确保其达到可召开专家评审会的条件。

2. 组织评审：全权负责组织召开项目专家评审会，包括但不限于专家遴选、会议组织、现场记录等。

3. 监督修改：监督并评估方案编制单位根据专家组评审意见对《项目建设设计方案》、《投资概算》等材料的修改过程与质量。

4. 出具报告：根据最终修改成果，出具符合项目审批部门要求的《项目建设设计方案评审报告》。

（二）详细服务要求

1. 报告要求：须提交符合审批要求的《项目建设设计方案评审报告》纸质版4份及电子版1份。报告须包含：评审报告正文、附件：专家组评审意见、评审会会议纪要、评审会议记录、编制单位提供的《根据专家意见的修改说明》。

2.交付时限：在项目建设设计方案编制单位根据专家意见修改并评审通过后 5个工作日内，交付最终《项目建设设计方案评审报告》。

3.知识产权与保密：成交供应商须保护本项目所涉全部资料的知识产权，不得向任何第三方泄露、转让。因供应商原因导致资料泄露并造成经济损失的，采购人有权索赔。

费用包干：本项目成交供应商负责承担与服务相关的所有费用，包括但不限于：专家差旅费、食宿费、咨询费、会议场地费、材料印刷费等。

5. 标准与规范：服务过程须遵循现行最新版本的国家标准与行业标准。若标准冲突，除非采购人明确指定，否则按更严格的标准执行。

三、成果交付要求

1. 交付物清单：《项目建设设计方案评审报告》（完整版，含全部指定附件）。

2. 文件格式要求：格式统一、名称一致，符合规范化、标准化要求。文字、名词、图形符号、计量单位等均采用现行国家和行业标准。编印与装订应利于采购人归档及长期保存。

3. 交付数量与产权：提交纸质版4份，电子文件1份。本项目所有成果的知识产权归采购人所有，未经采购人书面许可，成交供应商不得擅自使用。

四、供应商资质要求

1.供应商须为依照国家规定在“全国投资项目在线审批监管平台”完成备案的工程咨询单位，并提供平台备案信息的查询截图等证明材料，其备案。专业必须为“电子、信息工程（含通信、广电、信息化）”或同等相近专业，以确保其具备评审本信息化建设项目的专业资质与能力。