医院信息系统数据库维保服务需求分析报告

一、项目背景与目标

1.1 项目背景

随着医院信息化建设的不断深入，医院核心业务系统（如HIS、LIS、EMR等）的数据库作为信息系统的核心基础设施，承载着海量的医疗数据和关键业务逻辑。数据库的稳定性、性能和安全性直接关系到医疗服务的连续性和患者数据的安全。当前，医院数据库环境日益复杂，对专业维保服务的需求愈发迫切。

1.2 建设目标

通过采购专业的数据库维保服务，旨在实现以下目标：

业务连续性保障：最大程度降低数据库故障对医院业务的影响，确保7×24小时不间断服务。

性能最优化：持续优化数据库性能，提升业务系统响应速度，改善医护人员及患者体验。

数据安全性：构建坚固的数据安全防线，防范数据泄露、篡改和丢失风险。

运维规范化：引入先进的管理理念，提升医院信息科自身的技术水平和管理规范。

二、维保服务范围

2.1 地理范围

医院主数据中心及灾备中心的所有数据库服务器。

2.2 技术范围

软件范围：包括但不限于Oracle、SQL Server、MySQL等数据库管理系统软件。

数据范围：支撑全院业务运行的各类数据库，涵盖HIS（医院信息系统）、LIS（检验信息系统）、EMR（电子病历系统）、PACS（影像归档和通信系统）、PORTAL（医院门户/统一平台）、医技预约系统、心电信息系统、手麻系统、人事/护理管理系统、物流管理系统等。

支持平台：数据库运行的各类操作系统平台，如Linux、Windows Server等。

三、详细服务需求分析

3.1 高可用性保障与故障响应

3.1.1 支持渠道

提供7×24小时不间断的电话、邮件、即时通讯工具（如微信群/钉钉群）等多渠道技术支持服务。需建立包含医院信息科负责人、骨干及服务商技术专家的专属服务群。

3.1.2 响应时效

建立严格的故障等级划分及响应机制：

| 故障等级 | 故障描述 | 响应时间 | 现场到达时间 | 业务恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1级 | 灾难性故障/系统瘫痪（如数据库宕机、核心业务完全不可用） | 15分钟内 | 3小时内 | 到达后2小时内 |
| P2级 | 严重性能问题/部分功能不可用（如核心模块响应极慢、大面积锁表） | 30分钟内 | 4小时内 | 8小时内 |
| P3级 | 一般性技术咨询/非紧急故障（如告警日志报错、非核心功能异常） | 2小时内 | 与院方商定 | 与院方商定 |

3.1.3 故障回溯

每一次故障处理后，须在3个工作日内提交《故障分析报告》，详细说明故障根因、处理过程、改进措施，避免同类问题再次发生。

3.2 主动式性能优化与健康检查

3.2.1 定期巡检

每月进行一次全面的数据库健康巡检。巡检内容包括但不限于：空间使用率、性能负载（AWR/Statspack报告）、日志文件检查、连接数情况、备份有效性检查等。并在次月5日前提交《数据库月度健康巡检报告》。

3.2.2 深度性能调优

每季度（或按需，每年不少于4次）进行一次深度性能评估与调优，提交《数据库性能优化分析报告》。重点分析TOP SQL、锁等待、I/O瓶颈等，提出索引优化、SQL改写、参数调整等具体建议和实施方案。

3.2.3 节假日保障

在国家法定节假日前，进行一次全面的节前巡检，并在节假日期间提供重点保障支持。

3.2.4 数据库运维软件技术支撑

1、对已有的虚拟化集群进行日常运维管理；

2、对已有的运维监控管理软件进行日常运维管理；

3、对已有的CDP灾备软件RP4VMs提供技术支持，能跟原厂取得联系，出现故障时能及时处理故障，为数据库服务器做基于时间点的可回滚灾备保护；

3.3 运维体系建设与知识转移

3.3.1 规范优化

协助医院梳理和优化现有的数据库运维管理体系，共同制定或完善：

《数据库日常运维操作规范》

《数据库备份与恢复策略及演练方案》

《数据库容灾切换预案》

《数据库故障应急处理流程》

3.3.2 容灾演练

每年至少协助医院完成一次完整的数据库容灾切换演练或备份恢复演练，验证备份的有效性和灾备系统的可用性，并出具演练报告。

3.3.3 技术培训

每年为医院信息科技术人员提供不少于2次、总时长不少于8课时的现场技术培训。培训内容应涵盖数据库日常管理、常见故障诊断、性能分析方法、备份恢复实操等，并提供完整的培训教材。

3.4 安全管理与合规性支持

3.4.1 漏洞管理

持续跟踪数据库原厂的安全公告，每月定期向医院通报相关安全漏洞信息及潜在影响。对于高危漏洞，需在24小时内提出加固或升级建议，并提供实施方案。

3.4.2 安全加固

根据医院要求或等保测评结果，协助进行数据库的安全配置加固，如权限梳理、审计策略配置、数据传输加密等。

3.4.3 合规性支持

在医院进行应用系统上线评审、网络安全等保测评等关键节点，派遣资深工程师提供现场技术支持，确保数据库层面符合相关合规要求。

3.5 变更支持与版本升级

3.5.1 变更支持

医院进行应用系统升级、硬件扩容、机房迁移等涉及数据库的操作时，服务商应提供技术咨询和现场支持，评估变更风险，制定详细的变更方案和回退方案。

3.5.2 版本升级/迁移

若医院未来有数据库版本升级或平台迁移的需求，服务商需提供可行性评估、详细的升级/迁移方案、实施操作以及升级后的7×24小时重点观察期。

四、服务交付要求与团队管理

4.1 项目团队

项目经理（1名）：必须为投标单位正式员工，需持有OCP或以上级别认证，且具备5年以上医疗或大型企业核心数据库维保项目管理经验。项目经理负责总体协调、服务质量监督及定期汇报。

技术专家团队：须承诺提供二线专家支持团队，团队成员应具备丰富的数据库故障诊断和性能调优经验。

4.2 服务报告

服务期内，除了故障报告、巡检报告外，还需每半年提交一次《数据库维保服务半年总结报告》，全面回顾服务执行情况、问题分析、资源统计及下阶段工作计划。

4.3 服务工具

服务商应使用专业的数据库监控或诊断工具（需说明工具名称及功能）辅助进行远程监控和问题分析，提高服务效率。

4.4 服务期限

自签订合同之日起一年。

五、信息安全与保密要求

5.1 保密协议

所有参与维保服务的人员，在服务开始前必须与医院签订具有法律效力的《信息安全与保密协议》。

5.2 安全承诺

严禁服务人员未经授权查询、复制、修改、泄露或带离任何形式的医院数据（包括但不限于患者隐私数据、业务数据、系统配置信息）。严禁在未经授权的情况下在数据库中创建后门账户。

5.3 行为审计

服务人员在医院现场或远程进行的所有数据库操作，均应遵循医院的信息安全管理制度，操作过程应具备可追溯性。

六、服务考核与处罚机制

为保障服务质量，建立基于服务级别协议（SLA）的考核机制。按月度或季度对服务商进行考核，考核结果与合同款项支付挂钩。

| 考核指标 | 考核细则 | 违约处罚 |
| --- | --- | --- |
| 响应时效 | 未在规定时间内响应或到达现场。 | 每次违约扣除合同总金额的 0.1%。 |
| 解决时效 | 未在SLA规定时间内恢复业务。 | 每次违约扣除合同总金额的 0.2%，并需提交书面整改报告。 |
| 服务报告质量 | 报告提交延迟、内容敷衍、数据明显错误。 | 每次/每份报告扣除 500元，并责令限期重写。 |
| 客户满意度 | 每季度对信息科相关人员进行满意度调查（1-5分），平均分低于4分。 | 每低0.5分，扣除合同总金额的 0.1%。 |
| 信息安全 | 发生数据泄露或违规操作事件，无论是否造成严重后果。 | 立即终止合同，追究法律责任，并扣除全部履约保证金/尾款。 |

注： 以上处罚比例及金额为示例，具体数值需根据合同总金额及医院内部规定进行调整。

七、结论

本需求分析报告明确了医院在未来一年内对数据库维保服务的具体、量化要求。这不仅是对服务商技术能力的考验，更是对其服务流程、响应速度和责任担当的全面评估。建议基于本报告编制详细的采购文件，通过公开、公平、公正的方式，遴选出一家具备强大技术实力、丰富医疗行业经验和良好服务口碑的合作伙伴，共同保障医院信息系统的稳定、高效、安全运行。